第三回中間発表
4班
瀬沼、高橋、津田、富山、張本

---
進度と今後の予定の報告

---
ハードウェア（1）
制御回路：　　　　　　　　　　　　　　　　　☆パイプラインの全てのステージ（2つ）完成　☆トップレベルで接続してひとまず完成　　　　（FPUなし）　　　　　　　　　　　　　　　☆fibが動いたらFPUを乗せる予定
SRAM: 　☆とりあえず動いたが、微妙にバグがあるよう　　なので、今後修正する予定
USB:　　 ☆完了。SRAMの4MB読み出しOK

---
ハードウェア（2）
今後の予定：　　　　　　　　　　　　　　　　　☆動作検証。まずは実機でfib ☆その後FPUを乗せる予定
FPU: ☆精度の測定と不具合の修正が終了 ☆今後は高速化とパイプライン化

---
ソフトウェア
ライブラリ：　　　　　　　　　　　　　　　　　☆Cで書いたものをOCamlで書き直した 　　　　☆計算の精度を多めにしていて、精度をぎりぎ　　りまで落として高速化する予定
アセンブラ：　　　　　　　　　　　　　　　　　☆ひとまず完成。ある程度テスト済み
シミュレータ：　　　　　　　　　　　　　　　　☆一応FPUの部分を追加した。まだきちんと　　　テストしていない。　　　　　　　　　　　　☆ FPUの部分に微妙にバグあるようなので　　　　今後テストして修正する予定

---
コンパイラ
進度：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆クロージャ変換完成　　　　　　　　　　　　☆仮想マシンコード生成完成
今後の予定：　　　　　　　　　　　　　　　　　☆レジスタ割り付け、アセンブリ生成、最適化　☆2月中旬にアセンブリ生成を完成し、その後　　最適化を図る予定　　　　　　　　　　　　　☆テストをしながら進めているため、完成した　　ときにfibもmin-rtも通るはず

---
変更点及び今後の見通し
変更点：　　　　　　　　　　　　　　　　アーキテクチャに変更なし
今後の予定：　　　　　　　　　　　　　　今回の中間発表でレイトレ完動を予定していたが、3月までということに変更